|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **בי"ס להנדסת חשמל** | | |
| פרויקט מס' 16-1-1-1197  דו"ח מעקב | | |
| שם הפרויקט: Indoor Fingerprinting Geolocation | | |
| מבצעים: | | |
|  | שם: ברוך מקרו | ת.ז. 305420291 |
|  | שם: תומר אמינוף | ת.ז. 313585069 |
| מנחה: ד"ר עופר בר שלום | | |
|  |  |  |
| מקום ביצוע הפרויקט: אינטל – פתח תקווה | | |

# מעקב לוח זמנים

עליכם למלא את הטבלה הבאה. להלן מספר הנחיות.

בעמודה "תאריך ביצוע בפועל יש לכלול רק מטלות שאכן בוצעו בפועל

אם ישנה מטלה שטרם בוצעה, אבל תאריך היעד השתנה, יש לציין זאת

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | אבן דרך | תאריך יעד | תאריך ביצוע בפועל | הערות |
|  | מחקר ספרותי | 1.3.2017 | 13.3.2017 | נדחה עקב מועדי ב' |
|  | ביצוע מדידות | 27.3.2017 |  | לאחר התייעצות עם המנחה – המדידות יבוצעו ע"י צוות הולדציה של אינטל ואנו נעבוד עם התוצאות שלהם. |
|  | פיתוח האלגוריתם | 10.5.2017 |  | מימוש חלק מפונקציות העזר. |
|  | הרצת האלגוריתם באינטל פ"ת | 15.5.2017 |  | על סמך מדידות שבוצעו באינטל. |
|  | הרצת האלגוריתם בבניין כיתות | 20.5.2017 |  |  |
|  | טיפול בבאגים ואופטימזציה | 10.6.2017 |  |  |
|  | בניית אפליקציה – הצגת מיקום במפה | 10.6.2017 |  |  |
|  | כתיבת דוח מסכם | 23.6.2017 |  |  |